

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**от 05.04.2019 № 00076-р**

|  |
| --- |
| О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Кардымовского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов |

В целях обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства Кардымовского района Смоленской области к работе в осенне–зимний период 2019-2020 годов

1. Создать и утвердить состав постоянно действующего районного межведомственного штаба по обеспечению надежной работы жилищно–коммунального комплекса и осуществлению контроля за работой объектов жилищно–коммунального хозяйства Кардымовского района Смоленской области при подготовке и в течение отопительного периода (далее - районный штаб) согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить план заседаний районного штаба согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Районному штабу разработать план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Кардымовского района Смоленской области к осенне–зимниму периоду (далее-ОЗП) 2019-2020 годов.
4. Главам муниципальных образований сельских поселений, начальникам структурных подразделений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области:

- провести обследование всех объектов коммунальной сферы, жилищного фонда, социальной сферы, разработать организационно-технические мероприятия, план мероприятий по подготовке к ОЗП 2019-2020 годов;

- утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к ОЗП 2019-2020 годов и предоставить в срок до 13.05.2019 года в отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

- обеспечить контроль за проведением текущего и капитального ремонта (реконструкции) зданий и объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию указанных зданий и объектов;

- выполнить в срок до 1 сентября 2019 года мероприятия по герметизации ограждающих конструкций жилых домов, производственных и общественных зданий;

- в срок до 15 сентября 2019 года завершить необходимые мероприятия по подготовке к работе в зимних условиях транспорта, дорог и создать запасы песко-соляной смеси.

1. Рекомендовать Главам муниципальных образований сельских поселений Кардымовского района Смоленской области:

- обеспечить своевременную подготовку и представление в установленном порядке статистической отчетности по:

- форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7, - ежемесячно с 01.06.2019 по 01.11.2019;

- форме № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206, - по состоянию на 01.12.2019;

- форме № 3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206, - ежемесячно с 01.11.2019 по 01.04.2020.

- обеспечить представление по запросу Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информации в целях формирования топливно-энергетического баланса Смоленской области за 2019 год.

1. Финансовому управлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (Т.П. Толмачева) обеспечить финансирование расходов по созданию запасов топлива и затрат по комплектации материальных ресурсов для выполнения предзимних работ на муниципальных объектах, в пределах утвержденного бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
2. Теплоснабжающим организациям:

- использующим в качестве топлива уголь, обеспечить прием, хранение и погрузку угля, согласно представленным заявкам;

- создать до начала отопительного периода 100 процентный запас топлива для муниципальных и ведомственных котельных;

- обеспечить в срок до 1 сентября 2019 года выполнение мероприятий по подготовке к ОЗП инженерных систем, обратив особое внимание на ремонт и испытание тепловых сетей и котельных.

1. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | **Д.В. Тарасов** |

Приложение 1

к распоряжению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 05.04.2019 № 00076-р

|  |
| --- |
| **СОСТАВ****районного межведомственного штаба****по обеспечению надёжной работы жилищно – коммунального комплекса****и осуществлению контроля за работой объектов жилищно – коммунального****хозяйства Кардымовского района при подготовке и в течение****отопительного периода 2019 - 2020 годов.** |

|  |  |
| --- | --- |
| Никитенков Павел Петрович | – Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, начальник районного штаба; |
| Тарасов Дмитрий Владимирович | – заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, **заместитель начальника районного штаба**; |
| Дацко Дмитрий Сергеевич | – заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, **заместитель начальника районного штаба**; |
| Члены комиссии: |  |
| Алексеева Антонина Ивановна | – директор ООО «Управляющая организация» (по согласованию); |
| Барановская Валентина Николаевна | – Глава муниципального образования Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (по согласованию); |
| Воробьёв Дмитрий Анатольевич | – временно исполняющий полномочия Главы муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (по согласованию); |
| **Евстигнеева Наталия Кузьминична** | – Глава муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (по согласованию); |
| **Ковальчук Людмила Гавриловна** | – Глава муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (по согласованию); |
| Кузовчикова Галина Николаевна  | – директор СОГБОУ «Кардымовский Детский Дом-Школа» (по согласованию); |
| Лазарев Александр Алексеевич | –директор МУП «ТеплоЭнергоРесурс» Кардымовского района Смоленской области; |
| **Ласкина Елена Евгеньевна** | – Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (по согласованию); |
| Лебедев Владимир Александрович | – Главный врач **ОГБУЗ** «**Кардымовская ЦРБ**» (по согласованию) |
| Лифке Лариса Леонидовна | – начальник Отдела культуры Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области; |
| Прохоренко Валентина Владимировна | – Глава Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (по согласованию); |
| Серафимов Владимир Викторович | – Глава муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (по согласованию); |
| **Федорова Светлана Владимировна** | – начальник Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области; |
| Шевелева Валентина Петровна | – Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (по согласованию); |
| Шляхтурова Валентина Сергеевна | – и.о. начальника отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области; |
| Сотрудник Центрального Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) | – по согласованию. |

Приложение 2

к распоряжению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от \_\_\_.\_\_\_.2019 № \_\_\_\_\_-р

**План**

|  |
| --- |
| **заседания районного межведомственного штаба по обеспечению надежности работы жилищно-коммунального комплекса и осуществлению контроля за работой объектов жилищно-коммунального хозяйства Кардымовского района при подготовке и в течение отопительного периода 2019-2020 годов** |
| **№ п/п** | **Дата проведения заседания, наименование муниципальных образований и рассматриваемого вопроса** | **Время и место проведения заседания** | **Докладчик** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **13 мая 2019 г.**Подведение итогов ОЗП 2018 - 2019 годов. Представление планов работы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019 - 2020 годов | Согласно графика выездных совещаний с Главами муниципальных образований сельких поселений Кардымовского района | 1. Главы муниципальных образований сельских поселений;2. Начальник Отдела культуры Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;3. Начальник Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области. |
| 2 | **4 июня 2019 г.**О ходе подготовки «Отдела культуры»,«Отдела образования»,к работе в осеннее-зимний период 2019 - 2020 годов | Согласно графика выездных совещаний с Главами муниципальных образований сельких поселений Кардымовского района | 1. Начальник Отдела культуры Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;2. Начальник Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области. |
| 3 | **18 июня 2019 г.**О ходе подготовкиООО«Управляющая организация»*,*МУП «ТеплоЭнергоРесурс» к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов | Согласно графика выездных совещаний с Главами муниципальных образований сельких поселений Кардымовского района |  Главы муниципальных образований сельских поселений |
| 4 | **9 июля** **2019 г.**О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований (городских и сельских поселений) Кардымовского района к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов | Согласно графика выездных совещаний с Главами муниципальных образований сельких поселений Кардымовского района | Главы муниципальных образований сельских поселений  |
| 5 | **23 июля 2019 г.**О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований (городских и сельских поселений) Кардымовского района к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов | Согласно графика выездных совещаний с Главами муниципальных образований сельких поселений Кардымовского района | Главы муниципальных образований сельских поселений. |
| 6 | **06 августа 2019 г.**О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований (городских и сельских поселений) Кардымовского района к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов | Согласно графика выездных совещаний с Главами муниципальных образований сельких поселений Кардымовского района | Главы муниципальных образований сельских поселений. |
| 7 | **20 августа 2019 г.**О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований (городских и сельских поселений) Кардымовского района к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов | Согласно графика выездных совещаний с Главами муниципальных образований сельких поселений Кардымовского района | Главы муниципальных образований сельских поселений. |
| 8 | **03 сентября 2019 г.**О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований (городских и сельских поселений) Кардымовского района к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов | Согласно графика выездных совещаний с Главами муниципальных образований сельких поселений Кардымовского района | 1. Начальник Отдела культуры Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;2. Начальник Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;3. И.о. директора МУП «ТеплоЭнергоРесурс» Кардымовского района Смоленской области;4. Директор ООО «Управляющая организация». |
| 9 | **17 сентября 2019 г.**Отчеты городского и сельских поселений муниципального образо-вания «Кардымовский район», о проведенной работе по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов | Согласно графика выездных совещаний с Главами муниципальных образований сельких поселений Кардымовского района | Главы муниципальных образований сельских поселений. |